# Plan de lancement client : procédure à dupliquer pour chaque nouveau client

Mis à jour le 11 octobre 2026. Phases 6, 7 et 8 du plan de lancement, suivies d'un guide détaillé. Les statuts sont à « À faire » : duplique ce fichier pour chaque client et coche au fil de la mission.

## Fiche client

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Client (dénomination) |  |
| SIRET et forme juridique |  |
| Nombre de salariés |  |
| Interlocuteur, email, téléphone |  |
| Formule et options (devis n°) |  |
| Date de signature |  |
| Date de réception de l'acompte |  |
| Date de réception de tous les contenus |  |
| Date limite de mise en ligne (5 jours ouvrés après le dernier des trois) |  |
| Nom de domaine et registrar |  |
| Date d'échéance du domaine |  |

### Suivi des allers-retours de retouches

| Aller-retour | Message du client reçu le | Modifications livrées le | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| Au-delà (50 à 100 €) |  |  |  |

## Phase 6. Procédure pour chaque client (à dupliquer)

| N° | Étape | Qui | Statut et notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Premier échange (appel gratuit) : activité du client, besoin, contenu existant, délai souhaité | Toi | À faire |
| 6.2 | Vérifier que le client est un professionnel : SIRET et nombre de salariés (article L. 221-3) | Toi | À faire |
| 6.3 | Envoyer le devis, les CGV et le contrat de prestation | Toi | À faire. Modèles : 06-devis-type, 07-cgv, 08-contrat-prestation. |
| 6.4 | Signature du contrat et paiement de l'acompte. Si l'article L. 221-3 s'applique, pas de paiement avant sept jours après la signature. | Client + toi | À faire |
| 6.5 | Collecter les contenus du client : textes, logo, photos, coordonnées, SIRET, adresse, TVA | Client | À faire |
| 6.6 | Vérifier les droits sur les textes et les photos fournis | Toi | À faire |
| 6.7 | Acheter le nom de domaine au nom du client (voir procédure de la phase 7) | Client + toi | À faire |
| 6.8 | Créer les comptes au nom du client (article 6 du contrat) : GitHub, Cloudflare, Formspree, outil de rendez-vous si besoin. Tu es invité comme collaborateur. | Client + toi | À faire |
| 6.9 | Valider avec le client la liste des pages et leur contenu | Toi + client | À faire |
| 6.10 | Construire le site à partir du modèle : couleurs, deux polices, contenus réels, aucun texte provisoire | Toi + moi | À faire |
| 6.11 | Adapter les mentions légales et la politique de confidentialité (éditeur, hébergeur, outils utilisés) | Toi + moi | À faire |
| 6.12 | Brancher le formulaire (Formspree du client) et faire un envoi de test | Toi + moi | À faire |
| 6.13 | Envoyer le code sur GitHub et déployer sur Cloudflare à l'adresse provisoire | Toi | À faire |
| 6.14 | Relier le domaine (voir phase 7), puis mettre à jour sitemap.xml, robots.txt, canonical, og:url et og:image | Toi | À faire. Une commande : appliquer-domaine.py avec les coordonnées du client. |
| 6.15 | Contrôles avant livraison : cookies, clavier, mobile, Lighthouse (voir phase 8) | Toi | À faire |
| 6.16 | Validation par le client, avec les deux allers-retours prévus au contrat | Client | À faire |
| 6.17 | Facturer le solde (facture électronique à partir du 1er septembre 2027) | Toi | À faire |
| 6.18 | Remettre les accès (domaine, hébergeur, dépôt, formulaire) et un mode d'emploi court | Toi + moi | À faire. Modèle : 10-mode-emploi-client. |
| 6.19 | Créer la fiche Google Business Profile si le client est éligible et déclarer le site dans Google Search Console | Toi + client | À faire. Voir 09-guide. |
| 6.20 | Renouvellement annuel du domaine (article 6 du contrat) : dire au client de poser un rappel dans son agenda pour le renouveler dans 1 an. Maintenance seulement sur devis | Toi + client | À faire |

## Phase 7. Procédure : acheter un nom de domaine

| N° | Étape | Qui | Statut et notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Choisir le nom avec le client : court, proche de l'activité, sans accent. Vérifier qu'il ne reprend pas une marque existante. | Toi + client | À faire |
| 7.2 | Choisir l'extension : .fr pour une clientèle française, .com sinon | Toi + client | À faire |
| 7.3 | Choisir le registrar : OVHcloud pour un .fr, Cloudflare Registrar pour un .com (Cloudflare ne vend pas le .fr) | Toi | À faire |
| 7.4 | Créer le compte chez le registrar au nom du client : son email, ses coordonnées, son SIRET | Client (avec toi) | À faire |
| 7.5 | Rechercher le nom, vérifier qu'il est disponible, acheter. Le client paie, ou tu paies et tu refactures. | Client ou toi | À faire |
| 7.6 | Valider l'email de vérification du titulaire. Sans validation, un domaine acheté chez Cloudflare peut être suspendu. | Client | À faire |
| 7.7 | Activer l'authentification à deux facteurs et le renouvellement automatique si le registrar les propose | Client | À faire |
| 7.8 | Ajouter le domaine à Cloudflare (gratuit), puis remplacer les serveurs de noms chez le registrar par ceux indiqués par Cloudflare. Inutile pour un domaine acheté chez Cloudflare. | Toi | À faire |
| 7.9 | Attendre que le domaine soit actif dans Cloudflare, puis le relier au site (Settings, Domains & Routes) | Toi | À faire |
| 7.10 | Vérifier que le site répond en HTTPS sur le nouveau domaine | Toi | À faire |

## Phase 8. Procédure : vérifier les performances d'un site

| N° | Étape | Qui | Statut et notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Mettre le site en ligne à son adresse définitive | Toi | À faire |
| 8.2 | Dans Chrome : F12, onglet Lighthouse, Device sur Mobile, cocher les quatre catégories, lancer l'analyse | Toi | À faire |
| 8.3 | Lire les quatre scores (performance, accessibilité, bonnes pratiques, SEO). L'objectif est le vert, 90 et plus. | Toi | À faire |
| 8.4 | Dans Accessibilité, ouvrir la liste des échecs : le contraste (4,5:1) y est vérifié automatiquement | Toi | À faire |
| 8.5 | Enregistrer chaque rapport (menu à trois points, Save as JSON), un fichier par page | Toi | À faire |
| 8.6 | Me transmettre les fichiers : je corrige le code | Toi + moi | À faire |
| 8.7 | Remettre en ligne et relancer l'analyse, puis la refaire avec Device sur Desktop | Toi | À faire |
| 8.8 | Tests manuels : cookies (Stockage dans Firefox), clavier, téléphone réel, mode adaptatif de 320 à 1440 px | Toi | À faire |

# Guide détaillé

Les étapes juridiques (contrat, CGV, prospection) restent des projets à faire valider par un juriste (étape 4.5). Les chiffres de délai, d'acompte et de retouches sont ceux du contrat et du devis signés avec le client : en cas de doute, ce sont eux qui font foi.

## Phase 6. Procédure pour chaque client

### 6.1. Premier échange

L'appel gratuit sert à comprendre l'activité et à décider si tu peux livrer ce qui est vendu.

- Activité exacte du client, clientèle visée, zone desservie, services et tarifs qu'il veut afficher.

- Contenu existant : logo, photos, textes, ancien site, page réseau social, nom de domaine déjà possédé.

- Pages souhaitées, avec le plafond de la formule : 5 pages pour Essentiel, 8 pour Complet.

- Délai souhaité par le client, et qui fournira les textes et les photos. Rappelle que le délai de 5 jours ouvrés court à partir de la réception complète des contenus.

- Ne promets aucun classement ni aucun trafic. Dis ce que tu mets en place : titres, descriptions, plan du site, fiche Google si le client est éligible.

- Note tout dans la fiche client. À la fin, annonce que le devis part sous un délai que tu pourras tenir.

### 6.2. Vérifier que le client est un professionnel

Le contrat est réservé aux professionnels. Cette vérification décide aussi si l'article 9 du contrat s'applique.

- Cherche l'entreprise sur annuaire-entreprises.data.gouv.fr : SIRET actif, forme juridique, adresse. Ne contracte pas avec un particulier.

- Demande le nombre de salariés : la tranche d'effectif affichée est approximative.

- L'article 9 du contrat joue si trois conditions sont réunies : contrat conclu hors établissement, client de cinq salariés au plus, site qui n'entre pas dans son activité principale. Note la réponse du client à la question du devis.

- Si l'article 9 s'applique : remets le contrat daté sur support durable (PDF par email), ne demande aucun paiement avant sept jours, et joins le formulaire de rétractation en annexe.

- En cas de doute sur la qualification, demande l'avis du juriste avant de signer. Je ne tranche pas cette question.

### 6.3. Envoyer le devis, les CGV et le contrat

Trois documents, un seul envoi, depuis ton adresse professionnelle.

- Ouvre 06-devis-type.docx, supprime la page de notes, remplis les cellules jaunes, raye les lignes inutiles, numérote le devis.

- Calcule l'acompte et le solde à partir des pourcentages du devis. Écris les montants en euros dans les deux lignes.

- Ouvre 08-contrat-prestation.docx : supprime la page de notes, remplis le bloc du client, la référence du devis et l'article 3 si besoin.

- Joins les CGV (07-cgv.docx, sans la page de notes). Exporte les trois en PDF.

- Le devis est valable 30 jours : note la date limite dans la fiche client et relance une fois avant l'échéance.

### 6.4. Signature et acompte

Rien ne démarre avant la signature et l'acompte.

- Le client renvoie le devis et le contrat signés (scan, PDF signé ou signature électronique). Garde les deux exemplaires.

- Émets la facture d'acompte. Mentions à vérifier dans ton outil : numéro unique, date, identité des deux parties, SIRET, « TVA non applicable, article 293 B du CGI », conditions de pénalités de retard et indemnité de 40 €. La réforme ajoute des mentions, dont le SIREN du client et la nature de l'opération : confirme-les dans la plateforme choisie en 4.6.

- Si l'article 9 s'applique, l'acompte n'est exigible qu'à partir du huitième jour après la signature.

- Note la date de réception de l'acompte : elle déclenche le délai de 5 jours ouvrés avec la signature et les contenus.

### 6.5. Collecter les contenus

Un seul message avec la liste complète évite les allers-retours inutiles.

- Textes de chaque page, ou accord pour que tu les rédiges (option à 100 € par page).

- Logo (fichier d'origine si possible), photos, coordonnées, horaires, SIRET, adresse, régime de TVA, réseaux sociaux à lier.

- Photos : plutôt en lumière du jour, en orientation paysage, prises avec le plus grand format du téléphone. Aucune image copiée depuis un autre site.

- Date limite proposée au client. S'il ne répond pas, relance par écrit tous les 5 jours ouvrés et garde les messages. Sans réponse 30 jours après ta demande, malgré deux relances écrites, la mission est suspendue. À 60 jours, elle est résiliée et l'acompte reste acquis (CGV, article 13).

- Le délai de 5 jours ne démarre pas tant qu'un contenu manque. Dis-le au client dans le message.

### 6.6. Vérifier les droits

Le contrat (article 4) met cette garantie à la charge du client, mais tu dois contrôler ce que tu publies.

- Pour chaque photo : qui l'a prise, les personnes reconnaissables ont-elles donné leur accord, la licence d'une photo de banque est-elle jointe.

- Pour les textes : refuse tout texte copié d'un site concurrent. Demande la source en cas de doute.

- Pour le logo : le client en est-il propriétaire, a-t-il une facture ou un fichier source ?

- Garde les réponses écrites du client dans le dossier.

### 6.7 et 6.8. Domaine et comptes au nom du client

Le contrat (article 6) fait du client le titulaire de tous les comptes. Tu es invité, tu ne détiens aucun mot de passe.

- Domaine : voir la phase 7.

- GitHub : le client crée son compte gratuit, crée un dépôt vide, puis t'ajoute comme collaborateur.

- Cloudflare : le client crée son compte, puis t'invite comme membre avec les droits nécessaires au déploiement.

- Formspree : le client crée son compte et le formulaire ; il t'indique l'adresse du formulaire. Les messages arrivent chez lui.

- Outil de rendez-vous : seulement si le client en a besoin, sur son compte. Vérifie ses conditions d'utilisation avant de le proposer.

- Demande au client d'activer l'authentification à deux facteurs sur chaque compte.

### 6.9. Valider les pages

Une validation écrite évite les discussions sur le périmètre.

- Envoie la liste des pages (5 ou 8 au plus) avec le contenu de chacune.

- Le client répond « validé » par email. Toute page en plus est une option à 120 €, avec devis.

- Les retouches ne changent ni le nombre de pages ni le périmètre du devis (article 8 des CGV).

### 6.10. Construire le site

Pars de ton modèle et applique tes règles de design.

- Structure et classes en Client-First (Finsweet). Six couleurs au plus, une seule couleur d'action, deux polices au plus.

- Aucun texte provisoire, aucun lien vide, aucune donnée inventée : pas de témoignage, de chiffre ou de logo client sans source.

- Titre d'onglet, meta description, favicon et image Open Graph propres à chaque page et à ce client.

- Formulaire avec validation, message de confirmation et protection anti-spam. Page 404 personnalisée.

- Boutons de 48 px de hauteur minimum, focus visible, contraste de 4,5:1 minimum.

### 6.11. Mentions légales et confidentialité

Le client reste responsable de ses mentions (article 7 des CGV) : tu les prépares, il les relit.

- Éditeur : identité du client, forme juridique, SIRET, adresse, contact, directeur de la publication.

- Hébergeur : reprends le bloc de ta propre page de mentions légales, après vérification de l'adresse de l'hébergeur.

- Politique de confidentialité : liste uniquement les outils réellement présents (formulaire, outil de rendez-vous, hébergeur), avec durée de conservation et droits.

- Supprime tout ce qui concerne ta prospection : cette section est propre à ton site.

### 6.12. Formulaire

Un formulaire qui n'envoie rien est le défaut le plus coûteux.

- Colle l'adresse du formulaire Formspree du client dans le site.

- Envoie un message de test réel. Vérifie la réception chez le client, le dossier spam, le message de confirmation affiché et le comportement en cas d'erreur de saisie.

- Vérifie que la protection anti-spam est active et que le message de test n'est pas bloqué.

### 6.13. Dépôt et déploiement provisoire

Le site se valide sur une adresse provisoire avant le domaine.

- Envoie le code sur le dépôt GitHub du client. Cloudflare déploie à chaque envoi si le dépôt est relié au projet.

- Ouvre l'adresse provisoire (de type nom.compte.workers.dev), teste toutes les pages et les liens.

- Ne publie pas cette adresse : le site définitif sera celui du domaine.

### 6.14. Domaine et balises définitives

Après la phase 7, une commande met tout à jour.

- À la racine du dépôt : python3 appliquer-domaine.py https://domaine-client.fr --nom "Nom du client" --tel +33... --email ... --description "..."

- Contrôle avec git diff : canonical, og:url, og:image absolue, sitemap.xml, robots.txt, données structurées avec les coordonnées du client.

- Sans les options --nom, --tel et --email, le script écrirait tes coordonnées : ne l'oublie jamais pour un client.

- Envoie sur GitHub, attends le déploiement, puis ouvre /sitemap.xml et /robots.txt sur le vrai domaine.

### 6.15. Contrôles avant livraison

Tout ce que le client verra, tu l'as vu avant lui.

- Phase 8 en entier : scores Lighthouse et tests manuels.

- Liens : aucun lien mort dans le pied de page, ni lien vers « # ».

- Aperçu de partage : colle l'adresse dans un message pour voir le titre, la description et l'image.

- Cookies : aucun cookie déposé sans consentement. Si un outil en dépose, ajoute le bandeau de consentement avant la livraison.

### 6.16. Validation et retouches

Deux allers-retours sont inclus. Un aller-retour est un message écrit unique qui regroupe toutes les modifications.

- Envoie le lien du site et demande un retour en un seul message.

- Applique, livre, note les dates dans le suivi des allers-retours.

- À partir du troisième aller-retour, annonce par écrit le montant (50 à 100 € pour 2 à 3 heures de travail au plus) et commence après l'accord du client. Un changement de structure ou de design après la maquette validée, ou de périmètre, passe par un devis écrit.

- Le client a 5 jours ouvrés pour signaler une différence avec le devis. Après, le site est réputé conforme.

### 6.17. Solde

Les accès ne sont remis qu'après paiement du solde (article 7 du contrat).

- Émets la facture de solde à la mise en ligne, avec les mêmes mentions que celle de l'acompte.

- À partir du 1er septembre 2027, l'émission passera par une plateforme agréée (étape 4.6).

- En cas de retard, applique les pénalités et l'indemnité forfaitaire de 40 € prévues aux CGV, après une relance écrite.

### 6.18. Remise des accès et mode d'emploi

Le client doit pouvoir se passer de toi.

- Vérifie que le client est propriétaire ou administrateur de chaque compte : registrar, Cloudflare, GitHub, Formspree. Retire ensuite ton accès, sauf accord écrit pour une maintenance sur devis.

- Mode d'emploi d'une page : où est hébergé le site, qui reçoit les messages du formulaire, comment contacter les services concernés, la date d'échéance du domaine, comment demander une modification (devis écrit). Modèle : 10-mode-emploi-client.docx, à remplir avec les coordonnées du client.

- Rappelle que le site est sauvegardé dans le dépôt GitHub du client.

- Fais confirmer la remise par un email du client.

### 6.19. Fiche Google et Search Console

Voir 09-guide-google-business-profile-et-search-console.docx.

- Vérifie l'éligibilité du client avant de créer la fiche : un client sans contact en personne n'est pas éligible.

- Search Console : propriété de type domaine, validation DNS dans Cloudflare, envoi du sitemap, demande d'indexation des pages.

### 6.20. Renouvellement du domaine

Un domaine non renouvelé coupe le site (article 6 du contrat).

- À la remise des accès, dis au client de poser un rappel dans son agenda pour renouveler le domaine dans 1 an, 60 jours avant la date d'échéance. Le mode d'emploi (6.18) contient cette date et la consigne. Tu n'as rien à renouveler ni aucun rappel à gérer de ton côté.

- La maintenance n'existe que sur devis écrit : ne la propose pas dans le contrat de base.

## Phase 7. Acheter un nom de domaine

### 7.1 à 7.2. Choisir le nom et l'extension

Le nom doit rester lisible à l'oral.

- Court, proche de l'activité, sans accent ni tiret inutile.

- Vérifie qu'il ne reprend pas une marque : base des marques de l'INPI, recherche web du nom, recherche dans l'annuaire des entreprises.

- .fr pour une clientèle française, .com sinon. Vérifie les conditions d'attribution de l'extension chez le registrar.

### 7.3 à 7.5. Registrar, compte et achat

Le compte et le moyen de paiement sont ceux du client.

- OVHcloud pour un .fr. Cloudflare Registrar pour un .com, car Cloudflare ne vend pas le .fr.

- Compte créé avec l'adresse email du client et ses coordonnées d'entreprise (dénomination, SIRET).

- Le client paie, ou tu paies et tu refactures le montant exact, sans marge, comme indiqué au devis.

- Garde le justificatif d'achat dans le dossier.

### 7.6 et 7.7. Vérification du titulaire et sécurité

Sans validation de l'email, certains registrars suspendent le domaine.

- Le client clique sur le lien reçu par email dans les jours qui suivent l'achat. Demande-lui de te confirmer.

- Authentification à deux facteurs sur le compte du registrar, et renouvellement automatique si proposé.

### 7.8. Ajouter le domaine à Cloudflare

Cette étape est inutile si le domaine a été acheté chez Cloudflare.

- Dans le tableau de bord Cloudflare du client : ajouter un domaine, saisir le nom, choisir l'offre gratuite.

- Cloudflare affiche deux serveurs de noms. Chez le registrar, remplace les serveurs de noms actuels par ces deux-là.

- Avant de changer : vérifie que les enregistrements DNS existants, surtout les MX et TXT de la messagerie, ont bien été importés dans Cloudflare. Sinon, la messagerie du client peut s'arrêter.

- Reviens dans Cloudflare et lance la vérification des serveurs de noms, ou attends l'email de confirmation.

### 7.9. Relier le domaine au site

Le domaine doit être actif dans Cloudflare avant cette étape (zone active).

- Cloudflare, Workers, ton projet, Settings, Domains & Routes, Add, Custom Domain, puis saisis le domaine.

- Ajoute aussi la version avec www, choisis une version unique comme adresse officielle et redirige l'autre vers elle avec une règle de redirection Cloudflare.

- Cloudflare gère le certificat HTTPS : tu n'as rien à installer.

### 7.10. Contrôle

Quelques minutes suffisent.

- Ouvre le site en https, vérifie le cadenas et teste /contact, /mentions-legales et /confidentialite.

- Ouvre la version http et la version www : elles doivent mener à l'adresse officielle.

- Si le site n'apparaît pas, c'est le plus souvent une zone non active ou un enregistrement DNS en conflit pour ce nom.

## Phase 8. Vérifier les performances d'un site

### 8.1 à 8.3. Mesurer

Mesure toujours sur l'adresse définitive.

- Dans Chrome : F12, onglet Lighthouse, Device sur Mobile, quatre catégories cochées, analyse.

- Tu peux aussi utiliser PageSpeed Insights (pagespeed.web.dev) : onglets Mobile et Desktop.

- Objectif : 90 et plus sur les quatre scores. Relance deux ou trois fois : un score varie de quelques points d'un test à l'autre.

- Un outil tiers intégré (calendrier de rendez-vous, par exemple) peut faire baisser la performance sans que ton code soit en cause. Note-le dans le rapport au client.

### 8.4. Accessibilité

La liste des échecs est la plus utile.

- Ouvre chaque échec : contraste, noms des boutons et des liens, attributs alt, ordre des titres.

- Un contraste de 4,5:1 minimum est exigé pour le texte courant.

### 8.5 et 8.6. Enregistrer et me transmettre

Je corrige à partir des rapports.

- Menu à trois points du rapport Lighthouse, Save as JSON : un fichier par page et par appareil.

- Avec PageSpeed Insights, qui n'exporte pas de fichier, copie la liste « Diagnostiquer les problèmes de performances » et les métriques (LCP, TBT, CLS, Speed Index) dans le message.

- Envoie-moi les fichiers ou les textes avec le nom de la page.

### 8.7. Corriger puis remesurer

Une correction à la fois, pour savoir ce qui a servi.

- Remets le site en ligne, relance l'analyse Mobile puis Desktop et compare avec la mesure précédente.

- Enregistre le score final dans la fiche client.

### 8.8. Tests manuels

Les outils automatiques ne voient pas tout.

- Cookies : ouvre le site dans Firefox, onglet Stockage, vérifie qu'aucun cookie n'est déposé avant tout consentement.

- Clavier : Tab pour parcourir la page, focus visible partout, menu mobile utilisable au clavier, Échap pour le fermer, formulaire utilisable sans souris.

- Téléphone réel : ouvre toutes les pages, remplis le formulaire, appelle le numéro cliquable.

- Mode adaptatif de Chrome (F12, icône d'appareil) de 320 à 1440 px : aucun défilement horizontal, aucun texte coupé.