# Plan de lancement : site et prospection

P-A Ducoin. Mis à jour le 14 octobre 2026.

Colonne Qui : Toi, Moi (Claude) ou les deux.

Couleur de la dernière colonne :  vert = Fait ,  orange = En cours ,  rouge = À faire .

Pour changer un statut, remplace le texte (Fait, En cours, À faire) et la couleur de fond de la case.

## Phase 1. Mise en ligne du site

| N° | Étape | Qui | Statut et notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Renseigner nom, adresse, téléphone, SIRET, TVA et date dans les 5 pages | Moi | Fait. Nom, adresse, téléphone, SIRET, TVA (art. 293 B) et date renseignés. |
| 1.1b | Email professionnel dans les 5 pages, les mentions légales et la confidentialité. Section médiateur remplacée par « clientèle exclusivement professionnelle ». | Moi | Fait. ducoin.co@gmail.com |
| 1.2 | Dépôt GitHub avec le contenu du site | Toi | Fait. AllYours-App/pa-ducoin |
| 1.3 | URL Formspree dans contact.html | Moi | Fait. formspree.io/f/xkolvzjo |
| 1.4 | Envoi de test du formulaire et validation de l'email de confirmation de Formspree | Toi | Fait. Test réussi. |
| 1.5 | Cloudflare Pages : compte, connexion au dépôt, commande de build vide, dossier de sortie à la racine | Toi | Fait. Adresse provisoire : pa-ducoin.ducoin-co.workers.dev |
| 1.6 | Outil de rendez-vous meetergo intégré dans contact.html (ligne 76) | Moi | Fait. Test de réservation réussi. Le calendrier se charge après l'affichage de la page (js/main.js), avec un lien de secours si JavaScript est désactivé. |
| 1.6b | Régler meetergo : page en français, rendez-vous « Appel gratuit de 30 minutes », email de confirmation et rappel avant l'appel | Toi | Fait. Page, rendez-vous et email de confirmation en français. Rappel avant l'appel : à vérifier. |
| 1.7 | sitemap.xml, robots.txt, og:image et og:url avec l'adresse définitive, ajout du canonical | Moi | En cours. Domaine : ducoinweb.fr. Script appliqué (canonical, og:url, og:image absolue, données structurées, sitemap sans .html). Reste à envoyer les fichiers sur GitHub. |
| 1.8 | Mentions légales et confidentialité : hébergeur, Formspree, meetergo, durée des journaux et cookies renseignés | Moi | Fait. Aucun cookie constaté sur le site ni sur le calendrier. Section cookies de la politique de confidentialité renseignée, calendrier meetergo inclus. |
| 1.9 | Tests : téléphone, clavier, Lighthouse, cookies | Toi | Fait. Cookies, téléphone, clavier et PageSpeed Insights faits. Accueil à 100 partout ; contact à 89 en performance et 100 pour le reste. |
| 1.10 | Acheter le nom de domaine et le relier au site (Workers, section Domains & Routes) | Toi | Fait. ducoinweb.fr acheté chez OVH, zone DNS sur Cloudflare, ducoinweb.fr et www.ducoinweb.fr reliés au Worker pa-ducoin, accès en HTTPS testé. |
| 1.11 | Google Search Console et fiche Google Business Profile | Toi | À faire. Vérifier d'abord l'éligibilité à une fiche Google (voir 09-guide). Search Console : 1.10 est fait, reste l'envoi des fichiers de 1.7. |
| 1.12 | Vérifier les conditions d'usage commercial des outils : GitHub, Cloudflare, Formspree, outil de rendez-vous | Moi | Fait. Formspree : conditions complètes à lire par toi. |
| 1.13 | Délai de réponse annoncé après l'envoi du formulaire (contact.html) | Toi (valeur), moi (intégration) | Fait. « Sous 48 heures ouvrées » intégré dans le message de confirmation de contact.html. |

## Phase 2. Prospection

| N° | Étape | Qui | Statut et notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Choisir la cible | Toi + moi | En cours. Entreprises sans site web ayant besoin d'un site vitrine. Zone : France entière. |
| 2.2 | Numéro d'appel : appels manuels vers des professionnels depuis ton 07. Une ligne à numéro dédié n'est obligatoire que pour un composeur ou un système d'appel automatisé (décision ARCEP 2022-1583). | Toi | Fait. Décision prise. À faire valider par un juriste. |
| 2.3 | Constituer la liste de prospects professionnels : nom, activité, ville, site actuel, téléphone, email professionnel, source de la donnée | Toi (collecte), moi (méthode) | En cours. Script prêt : 05-liste-sirene.py, testé sur une réponse simulée et pas sur l'API réelle. Reste : choisir les codes NAF (2.1), lancer le script, compléter site, téléphone et email à la main (Google Maps). |
| 2.4 | Emails : premier contact et deux relances, avec identification de l'expéditeur et moyen de s'opposer | Moi | Fait. 3 emails et 2 réponses types : 01-emails-prospection.docx. Ajouter https://ducoinweb.fr en signature. |
| 2.5 | Script d'appel et réponses aux objections | Moi | Fait. 02-script-appel.docx : déroulé, 11 réponses aux objections, message de répondeur. |
| 2.6 | Tableau de suivi des prospects et des rappels | Moi (structure), toi (remplissage) | En cours. Structure faite : 04-suivi-prospects.xlsx, avec relances et rappels calculés. Remplissage à ta charge. |
| 2.7 | Conformité de la prospection : information de la personne, droit d'opposition, liste des personnes opposées | Moi (rédaction), toi (validation) | En cours. Note rédigée : 03-conformite-prospection.docx. Section Prospection ajoutée à confidentialite.html, à mettre en ligne. À faire relire par un juriste. |

## Phase 3. Référencement (SEO)

| N° | Étape | Qui | Statut et notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Audit technique du site actuel et code à ajouter | Moi | Fait. Code généré par le script de 1.7 : canonical, og:url, og:image absolue, données structurées. Reste à l'envoyer sur GitHub. |
| 3.2 | Balises, canonical, Open Graph, données structurées | Moi | En cours. Pris en charge par le même script que 1.7, appliqué sur ducoinweb.fr. Reste à envoyer les fichiers sur GitHub. |
| 3.3 | Vitesse et accessibilité : Lighthouse, images, polices | Moi | Fait. 4 polices préchargées dont Manrope 600, logo d'en-tête en priorité haute, logo du pied de page en chargement différé, calendrier chargé après l'affichage. Scores : voir 1.9. |
| 3.4 | Contenu : une page par intention de recherche, titres, textes | Moi | À faire |
| 3.5 | SEO local : Google Business Profile, annuaires, avis | Moi (guide), toi (actions) | En cours. Guide rédigé : 09-guide-google-business-profile-et-search-console.docx. Actions à ta charge, après vérification de l'éligibilité. |
| 3.6 | Liens entrants et suivi dans Search Console | Moi (guide), toi (actions) | En cours. Guide rédigé, dans le même fichier que 3.5. Actions à ta charge, après 1.7 et 1.10. |

## Phase 4. Contrats

| N° | Étape | Qui | Statut et notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Devis type, avec formule, options, délai, conditions de paiement | Moi | En cours. 06-devis-type.docx rédigé. À confirmer par toi : acompte de 30 % à la signature, solde de 70 % à la mise en ligne. |
| 4.2 | Conditions générales de vente | Moi | Fait. 07-cgv.docx, projet à faire relire en 4.5. |
| 4.3 | Contrat de prestation de création de site : étapes, délai de 5 jours, deux allers-retours, propriété, remise des accès, titulaire des comptes (domaine, hébergement, formulaire). Prévoir l'article L. 221-3 du Code de la consommation : un client de 5 salariés au plus peut bénéficier des règles de protection du consommateur pour un contrat conclu hors établissement, si le site sort de son activité principale. | Moi | Fait. 08-contrat-prestation.docx, projet avec l'article L. 221-3 traité à l'article 9. À faire valider par un juriste en 4.5. |
| 4.4 | Clause de cession de droits : maquette, code, textes et photos fournis par le client | Moi | Fait. Cession de droits : article 8 de 08-contrat-prestation.docx. À faire valider en 4.5. |
| 4.5 | Relecture par un juriste ou un avocat avant toute signature | Toi | À faire. Documents à envoyer : 03, 06, 07 et 08. Brouillon d'email de demande de relecture fourni dans le chat. |
| 4.6 | Facturation électronique : choisir une plateforme agréée pour recevoir les factures (obligatoire depuis le 1er septembre 2026) et pouvoir émettre tes factures B2B au format électronique à partir du 1er septembre 2027 | Toi | À faire. Urgent : la réception des factures électroniques est obligatoire depuis le 1er septembre 2026. Offres gratuites annoncées à comparer : Tiime, Dougs, Abby, Indy. Vérifier le statut sur la liste officielle des plateformes agréées (impots.gouv.fr). |

## Phase 5. Outils

| N° | Étape | Qui | Statut et notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Panorama des outils sans IA : code, maquette, site statique ou CMS, hébergement, formulaires, rendez-vous, statistiques, facturation, avec prix vérifiés | Moi | En cours. Récap des outils de mise en ligne fait dans le chat. |

## Phase 6. Procédure pour chaque client (à dupliquer)

| N° | Étape | Qui | Statut et notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Premier échange (appel gratuit) : activité du client, besoin, contenu existant, délai souhaité | Toi | À faire |
| 6.2 | Vérifier que le client est un professionnel : SIRET et nombre de salariés (article L. 221-3) | Toi | À faire |
| 6.3 | Envoyer le devis, les CGV et le contrat de prestation | Toi | À faire. Modèles : 06-devis-type, 07-cgv, 08-contrat-prestation. |
| 6.4 | Signature du contrat et paiement de l'acompte. Si l'article L. 221-3 s'applique, pas de paiement avant sept jours après la signature. | Client + toi | À faire |
| 6.5 | Collecter les contenus du client : textes, logo, photos, coordonnées, SIRET, adresse, TVA | Client | À faire |
| 6.6 | Vérifier les droits sur les textes et les photos fournis | Toi | À faire |
| 6.7 | Acheter le nom de domaine au nom du client (voir procédure de la phase 7) | Client + toi | À faire |
| 6.8 | Créer les comptes au nom du client (article 6 du contrat) : GitHub, Cloudflare, Formspree, outil de rendez-vous si besoin | Toi + client | À faire |
| 6.9 | Valider avec le client la liste des pages et leur contenu | Toi + client | À faire |
| 6.10 | Construire le site à partir du modèle : couleurs, deux polices, contenus réels, aucun texte provisoire | Toi | À faire |
| 6.11 | Adapter les mentions légales et la politique de confidentialité (éditeur, hébergeur, outils utilisés) | Toi | À faire |
| 6.12 | Brancher le formulaire (Formspree du client) et faire un envoi de test | Toi | À faire |
| 6.13 | Envoyer le code sur GitHub et déployer sur Cloudflare à l'adresse provisoire | Toi | À faire |
| 6.14 | Relier le domaine (voir phase 7), puis mettre à jour sitemap.xml, robots.txt, canonical, og:url et og:image | Toi | À faire |
| 6.15 | Contrôles avant livraison : cookies, clavier, mobile, Lighthouse (voir phase 8) | Toi | À faire |
| 6.16 | Validation par le client, avec les deux allers-retours prévus au contrat | Client | À faire |
| 6.17 | Facturer le solde (facture électronique à partir du 1er septembre 2027) | Toi | À faire |
| 6.18 | Remettre les accès (domaine, hébergeur, dépôt, formulaire) et un mode d'emploi court | Toi | À faire |
| 6.19 | Créer la fiche Google Business Profile et déclarer le site dans Google Search Console | Toi + client | À faire |
| 6.20 | Prévoir au contrat le renouvellement annuel du domaine et la maintenance éventuelle | Toi | À faire |

## Phase 7. Procédure : acheter un nom de domaine

| N° | Étape | Qui | Statut et notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Choisir le nom avec le client : court, proche de l'activité, sans accent. Vérifier qu'il ne reprend pas une marque existante. | Toi + client | À faire |
| 7.2 | Choisir l'extension : .fr pour une clientèle française, .com sinon | Toi + client | À faire |
| 7.3 | Choisir le registrar : OVHcloud pour un .fr, Cloudflare Registrar pour un .com (Cloudflare ne vend pas le .fr) | Toi | À faire |
| 7.4 | Créer le compte chez le registrar au nom du client : son email, ses coordonnées, son SIRET | Client (avec toi) | À faire |
| 7.5 | Rechercher le nom, vérifier qu'il est disponible, acheter. Le client paie, ou tu paies et tu refactures. | Client ou toi | À faire |
| 7.6 | Valider l'email de vérification du titulaire. Sans validation, un domaine acheté chez Cloudflare peut être suspendu. | Client | À faire |
| 7.7 | Activer l'authentification à deux facteurs et le renouvellement automatique si le registrar les propose | Client | À faire |
| 7.8 | Ajouter le domaine à Cloudflare (gratuit), puis remplacer les serveurs de noms chez le registrar par ceux indiqués par Cloudflare. Inutile pour un domaine acheté chez Cloudflare. | Toi | À faire. Chez OVH, désactiver DNSSEC avant de changer les serveurs de noms, sinon erreur « not authorized to update DS data ». Dans Cloudflare, supprimer les A et CNAME importés d'OVH et garder les MX et le SPF. |
| 7.9 | Attendre que le domaine soit actif dans Cloudflare, puis le relier au site (Settings, Domains & Routes) | Toi | À faire |
| 7.10 | Vérifier que le site répond en HTTPS sur le nouveau domaine | Toi | À faire |

## Phase 8. Procédure : vérifier les performances d'un site

| N° | Étape | Qui | Statut et notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Mettre le site en ligne à son adresse définitive | Toi | À faire |
| 8.2 | Dans Chrome : F12, onglet Lighthouse, Device sur Mobile, cocher les quatre catégories, lancer l'analyse | Toi | À faire |
| 8.3 | Lire les quatre scores (performance, accessibilité, bonnes pratiques, SEO). L'objectif est le vert, 90 et plus. | Toi | À faire |
| 8.4 | Dans Accessibilité, ouvrir la liste des échecs : le contraste (4,5:1) y est vérifié automatiquement | Toi | À faire |
| 8.5 | Enregistrer chaque rapport (menu à trois points, Save as JSON), un fichier par page | Toi | À faire |
| 8.6 | Me transmettre les fichiers : je corrige le code | Toi + moi | À faire |
| 8.7 | Remettre en ligne et relancer l'analyse, puis la refaire avec Device sur Desktop | Toi | À faire |
| 8.8 | Tests manuels : cookies (Stockage dans Firefox), clavier, téléphone réel, mode adaptatif de 320 à 1440 px | Toi | À faire |